แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่

อำเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

การจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่    ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  รวมถึงเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙  เป็นการรวมรวม แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ/กิจกรรม มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ขอขอบคุณทุกส่วนที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาคมท้องถิ่น และที่สำคัญอย่างยิ่ง คือประชาชนทุกท่านในตำบลดอนยาวใหญ่ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ จะได้นำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่

สารบัญ

เรื่อง											หน้า

ส่วนที่ 1  บทนำ

-จุดมุ่งหมายของแผนการดำเนินงาน                                        	          1

-วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน					2

-การจัดทำแผนการดำเนินงาน						2

-ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน					3

-ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน					          3

ส่วนที่ 2  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

-บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ				           4-12

-บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ					13-71

ภาคผนวก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่

เรื่อง	การใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญ กับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจให้แก่การ ปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการ เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทําขึ้นเพื่อให้กระจายอํานาจเป็นไปอย่าง โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอํานาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช้มีหน้าที่บริการ สาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการ ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่  ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่กําหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 4 ปี  (2561 – 2564)  และ เชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทํางบประมาณประจําปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสําหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3 / ว 0600  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่  และคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่  จึงไดจัดทําแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ.2561 ตามรูปแบบที่กําหนดตามหนังสือ ดังกลาว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เปน “แผนงาน” เพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค.59 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลประจําปงบประมาณพ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่  ขึ้นและเพื่อกําหนดแนวทางในการ ดําเนินงานของโครงการตางๆที่ไดรับการอนุมัติใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทํางานเกี่ยวกับหนวยงานอื่นๆ รวมทั้งการจําแนก รายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน เพื่อใหการติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปมี ความสะดวกมากขึ้น

-2-

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่มุงหวังวาแผนการดําเนินงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนําแผนพัฒนาไป ปฏิบัติใชเปนอยางดี

1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน

1. แผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณนั้นเพื่อให แนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซํ้าซอนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียด  ตางๆของ แผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน

2. แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุม การดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการใน พื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมี ที่มาจาก

3.1 งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ)

3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิดจากการจายขาด เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอื่นๆ ที่ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเองโดยไมใช งบประมาณ (ถามี)

3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงาน อื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด ใหรวบรวม ขอมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะ การดําเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มี ความคาบเกี่ยวตอเนื่องระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบจาก แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

3.5  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นวาจะเกิดประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพื้นที่

1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 4 ไดกําหนดใหจัดทําแผนการดําเนินงานตามขอ 26 และ ขอ 27 วา การจัดทําแผนการ ดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ที่ ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการ พัฒนาทองถิ่น

-3-

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน

3. แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจาก หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกร ปกครอง     สวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจ ของผูบริหารทองถิ่นการ

การจัดทําแผนการดําเนินงานเพิ่มเติม

ภายหลังจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดทําแผนการดําเนินงานแลวหากองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหนวยงานราชการ สวนกลาง

สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน ปงบประมาณนั้น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหนวยงานราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ (โดยใหจัดทําเปนแผนการดําเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,......)

รางแผนการดําเนินงานใหพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่กําหนดไวในยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ สอดคลองกับแผนพัฒนาสี่ปโดยมีเค้าโครงแผนการดําเนินงาน  2  สวน  คือ

1.4 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน

1. ทําใหการดําเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี ประสิทธิภาพ

3. เพื่อใหการใชจายงบประมาณในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

4. ทราบถึงจํานวนงบประมาณที่ตองจายจริงในแตละป

5. สามารถบริหารเวลาในการดําเนินงานโครงการของทุกสวนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่

6. สามารถนําแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะหปญหาอันเกิดจากการดําเนินโครงการตางๆตาม งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ไดอยางถูกตอง

สวนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องคประกอบ ประกอบดวยบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/ กิจกรรม/งบประมาณโดยนําเสนอ ดังนี้

2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)

แบบ ผด. 01 เปนแบบบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ แผนการ ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบดวย ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการที่ ดําเนินการ คิดเปนรอยละของโครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด หนวยงานรับผิดชอบ

การจัดทําแผนการดําเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะตองลงรายการยุทธศาสตร แผนงาน ใหครบถวนสมบูรณ ลงรายการของจํานวนโครงการที่ดําเนินการ การคิดเปนรอยละของโครงการ ทั้งหมด จํานวนงบประมาณ และการคดิเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด และตองระบุหนวยงานรับผิดชอบ และเมื่อลงแตละยุทธศาสตรและแผนงานแลว จะตองรวมผลทุกครั้ง และจะตองรวมผลในภาพรวมทั้งหมดดวย

การลงยุทธศาสตรและแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเปนรอยละของ โครงการทั้งหมด และการคิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด จะตองเปนรอยละรอยเสมอ (100)

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)

แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําป  งบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบดวย ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงแผนงาน โดยมีลําดับที่/ โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดําเนินการ/หนวยงาน รับผิดชอบหลัก/ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง

#### บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม                                                                     แบบ ผด. 1

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*****************************

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน |
| 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |
| 1.2 แผนงานการศึกษา | 2 | 2.86 | 300,000 | 2.53 | กองการศึกษาฯ |
| 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน | 13 | 18.57 | 1,784,900 | 15.06 | กองช่าง |
| 1.4 แผนงานการพาณิชย์ |  |  |  |  |  |
| รวม | 15 | 21.43 | 2,084,900 | 17.59 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ |
| 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 6 | 8.57 | 150,000 | 1.26 | สำนักปลัด |
| 2.2 แผนงานการเกษตร | 4 | 5.71 | 120,000 | 1.01 | สำนักปลัด |
| รวม | 10 | 14.29 | 270,000 | 2.28 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น |
| 3.1 แผนงานการศึกษา | 6 | 8.57 | 2,810,255 | 23.71 | กองการศึกษาฯ |
| 3.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 14 | 20.00 | 415,000 | 3.50 | กองการศึกษาฯ |
| รวม | 20 | 28.57 | 3,225,225 | 27.21 |  |

#### บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

********************************

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสาธารณสุข |
| 4.1 แผนงานสาธารณสุข | 4 | 5.71 | 110,000 | 0.93 | สำนักปลัด |
| 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |
| รวม | 4 | 5.71 | 110,000 | 0.93 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ด้านสังคม |
| 5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 1.43 | 50,000 | 0.42 | สำนักปลัด |
| 5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 7 | 10 | 460,000 | 3.88 | สำนักปลัด |
| 5.3 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |
| 5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1 | 1.43 | 50,000 | 0.42 | สำนักปลัด |
| 5.5 แผนงานงบกลาง | 4 | 5.71 | 5,276,800 | 44.52 | สำนักปลัด |
| รวม | 13 | 18.57 | 5,836,800 | 49.25 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |
| 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 8 | 11.43 | 325,000 | 2.74 | สำนักปลัด |
| 6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |
| รวม | 8 | 11.43 | 325,000 | 2.74 |  |

#### บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ทางหลวงชนบท - ถนนมิตรภาพ) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 275 ตารางเมตร รายละเอียดอื่น ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ) แบบ ผ.01 หน้า 1 ข้อที่ 1 | 144,700 | บ้านหนองระหาร หมู่ที่ 1 | กองช่างอบต. ดอนยาวใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ถนนเพชรดำรงค์) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 188 ตารางเมตร รายละเอียดอื่น ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ) แบบ ผ.01 หน้า 1 ข้อที่ | 98,300 | บ้านหนองน้ำขาว หมู่ที่ 2 | กองช่างอบต. ดอนยาวใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (รพ.สต.ดอนยาวใหญ่ – ศาลปู่ตา) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร รายละเอียดอื่น ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01 หน้า 1 ข้อที่ | 114,100 | บ้านดอนยาว หมู่ที่ 3 | กองช่างอบต. ดอนยาวใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ช่วงสี่แยกบ้านนางสมหมาย) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 196 ตารางเมตร (ช่วงที่ 1 ยาว 18.00 เมตร ช่วงที่ 2 ยาว 39.00 เมตร รายละเอียดอื่น ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01 หน้า ข้อที่ 95 | 102,000 | บ้านหนองจาน หมู่ที่ 4 | กองช่างอบต. ดอนยาวใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                    แบบ ผด. 2

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (จากห้วยหินเงิ้ม – คลองต่องแต่ง) | ก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุก ปริมาณงาน เสริมคันดิน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดอื่น ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564) แบบ ผ.01 หน้า ข้อ 108 | 103,700 | บ้านหินเงิ้ม หมู่ที 5 | กองช่างอบต. ดอนยาวใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) หมู่ที่ 6 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร (รื้อถนนเดิมออก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร เพื่อปรับระดับถนนให้เสมอกัน) รายละเอียดอื่น ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) แบบ ผ.01 หน้า ข้อที่ | 119,000 | บ้านศรีวัฒนา หมู่ที่ 6 | กองช่างอบต. ดอนยาวใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                             แบบ ผด. 2

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุก หมู่ที่ 7 (จากหมู่บ้าน–ห้วยท่าแร่) | ก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุก ปริมาณงาน เสริมคันดิน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดอื่น ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564) แบบ ผ.01 หน้า ข้อที่ | 151,300 | บ้านหนองเดิ่น | กองช่างอบต. ดอนยาวใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอยป่าอุดม) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร รายละเอียดอื่น ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01 หน้า ข้อที่ 137 | 104,600 | อบต. ดอนยาวใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                  แบบ ผด. 2

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (จากนานางสี-บ้านนางฝ้าย) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 145 ตารางเมตร รายละเอียดอื่น ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01 หน้าข้อที่ | 77,100 | อบต. ดอนยาวใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (จากศาลปู่ตา-บ้านนายแดง) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร รายละเอียดอื่น ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01 หน้า ข้อที่ 158 | 119,300 | อบต. ดอนยาวใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                  แบบ ผด. 2

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (สายดอนโปรง) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร รายละเอียดอื่น ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01 หน้า ข้อที่ 158 | 150,800 | อบต. ดอนยาวใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน | บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน ที่เป็นกรรมสิทธิ์หรืออยู่ในความครอบครองของ อบต. ที่ชำรุดเสียหาย เป็นหลุม/บ่อ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01 หน้า 1 ข้อ 158 | 300,000 | อบต. ดอนยาวใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                  แบบ ผด. 2

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | โครงการบำรุง รักษาหรือซ่อมแซมอาคารหรือส่วนประ กอบของอาคาร | บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารหรือส่วนประกอบอาคารที่เป็นกรรมสิทธิ์หรืออยู่ในความครอบครองของ อบต. ที่ชำรุดเสียหาย เช่น อาคารเฉลิมพระเกียรติ, อาคารหอประชุม,ฯลฯ (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01 หน้า 1 ข้อ 158 | 200,000 | อบต.ดอนยาวใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ | ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ ให้มีความร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียนยิ่งขึ้น (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01 หน้า 1 ข้อ 158 | 50,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ดอนยาวใหญ่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ดำเนินการการซ่อมแซม/ปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี น่าอยู่ น่าเรียนยิ่งขึ้น (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01 หน้า 1 ข้อ 158 | 250,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ดอนยาวใหญ่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                  แบบ ผด. 2

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | โครงการบริหารจัดการขยะ | ดำเนินการโครงการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แบบ ผ. 01 หน้า 1 ข้อที่ 6 | 100,000 | อบต. ดอนยาวใหญ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา                                  แบบ ผด. 2

*******************************

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ..2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ..2560 | พ.ศ. 2561 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | โครงการอบรมให้ความรู้การรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน | ดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอบรมให้ความรู้การรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน แก่ประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แบบ ผ. 01 หน้า 1 ข้อที่ 6 | 50,000 | อบต. ดอนยาวใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |